PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

Sistema de Gestion de Entrenamiento Deportivo SCORD

MidnvghtStudio

Integrantes:

Daniel Stiven Tapia Quitian

Sebastian Camilo Calderon Avila

Lerian Felipe Rodriguez Rodriguez

Darwin Mendoza Reinoso

SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

ANo 2026

# 1. PROPOSITO

El proposito del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) para el Sistema SCORD, desarrollado por MidnvghtStudio, es establecer las actividades, evaluaciones, estandares, productos y procedimientos necesarios para garantizar que el software cumpla con los requisitos funcionales, tecnicos y de calidad definidos para el sistema, asi como con las necesidades operativas de las organizaciones deportivas que lo utilizan.

Este plan tiene como objetivo asegurar el correcto funcionamiento de los modulos principales del sistema: gestion de jugadores, cronograma y calendario de actividades, estadisticas, evaluacion de jugadores, competencias, resultados, autenticacion y roles de usuario, y reporte de PDF con IA.

El plan de calidad cubre todo el ciclo de vida del software, desde la definicion de los requerimientos, el diseno del sistema, el desarrollo del frontend (aplicacion web) y backend (API REST), las pruebas y la implementacion, hasta su verificacion y validacion final, garantizando que el sistema sea confiable, seguro y eficiente.

# 2. OBJETIVO

El objetivo del presente Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) es establecer los lineamientos, actividades y controles necesarios para garantizar la calidad del sistema SCORD durante todas las fases de su desarrollo.

Este plan busca asegurar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales, tecnicos y de calidad definidos para los modulos de gestion de jugadores, cronograma, estadisticas, evaluacion, competencias, resultados, autenticacion y reportes con IA, permitiendo una gestion eficiente de la informacion deportiva.

Asimismo, el plan tiene como finalidad aplicar buenas practicas de desarrollo, pruebas y validacion del software, con el fin de reducir errores, mejorar la confiabilidad del sistema y garantizar su correcto funcionamiento tanto en el frontend (React/web) como en el backend (API REST).

# 3. GESTION

La gestion del plan de calidad sera responsabilidad del equipo MidnvghtStudio, encargado del desarrollo del Sistema SCORD.

La gestion se enfocara en la planificacion, control, seguimiento y documentacion de todas las actividades relacionadas con la calidad del software, asegurando que cada fase del desarrollo cumpla con los estandares establecidos.

El responsable de SQA supervisara el cumplimiento de las actividades de revision, auditoria y verificacion durante todo el ciclo de vida del sistema.

# 4. ORGANIZACION

El proyecto contara con la siguiente estructura organizacional:

Gerente del Proyecto

Supervisa la planificacion general del proyecto y garantiza el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Responsable de SQA

Controla la calidad del software, supervisa las revisiones tecnicas y verifica el cumplimiento de los estandares.

Desarrolladores (MidnvghtStudio)

Se encargan de implementar los modulos del sistema siguiendo las especificaciones tecnicas del diseno, tanto en el frontend (aplicacion web) como en el backend (API REST).

- Daniel Stiven Tapia Quitian

- Sebastian Camilo Calderon Avila

- Lerian Felipe Rodriguez Rodriguez

- Darwin Mendoza Reinoso

Equipo de Pruebas

Realiza las pruebas del sistema para detectar errores y garantizar su correcto funcionamiento en ambos entornos (web y API).

Usuarios del Sistema

Entrenadores, administradores y personal de clubes deportivos que validan el funcionamiento del sistema durante la fase de pruebas y aceptacion final.

# 5. ACTIVIDADES

Ciclo de vida del software cubierto por el plan

El plan de aseguramiento de calidad cubrira todas las fases del desarrollo del sistema:

- Analisis de requerimientos

- Diseno del sistema (arquitectura web y API REST)

- Desarrollo del software (frontend y backend)

- Pruebas del sistema

- Implementacion y despliegue

- Mantenimiento

Actividades de calidad

Durante el desarrollo del sistema se realizaran las siguientes actividades:

- Revision de requerimientos del sistema.

- Revision tecnica del diseno del software (frontend y API REST).

- Verificacion del codigo fuente.

- Validacion del funcionamiento de los modulos del sistema.

- Pruebas unitarias.

- Pruebas de integracion (frontend-backend).

- Pruebas del sistema.

- Pruebas de aceptacion del usuario.

- Seguimiento y control de defectos encontrados.

# 6. RELACION ENTRE LAS ACTIVIDADES DE SQA Y LA PLANIFICACION

Las actividades de aseguramiento de calidad se ejecutaran de manera paralela a las fases del desarrollo del sistema. Por ejemplo:

- Durante la fase de analisis se realizara la revision de requerimientos.

- Durante el desarrollo se realizaran revisiones de codigo (frontend y backend).

- Durante la fase de pruebas se ejecutaran pruebas unitarias, de integracion y del sistema.

- Antes de la entrega final se realizaran auditorias de calidad.

# 7. RESPONSABLES

El responsable de SQA supervisara la correcta ejecucion del plan de calidad y la documentacion de los resultados obtenidos durante el proceso.

Los desarrolladores seran responsables de corregir los errores identificados durante las pruebas.

El equipo de pruebas verificara que las correcciones realizadas solucionen los defectos detectados.

El gerente del proyecto garantizara la correcta gestion del proceso y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

# 8. ALCANCE

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) aplica al desarrollo del Sistema SCORD por parte de MidnvghtStudio.

Este plan cubre todas las fases del ciclo de vida del software, incluyendo el analisis de requerimientos, diseno del sistema, desarrollo, pruebas, implementacion y mantenimiento.

El plan cubre los siguientes modulos del sistema:

- Gestion de jugadores

- Cronograma y calendario de actividades

- Estadisticas

- Evaluacion de jugadores

- Competencias

- Resultados

- Autenticacion y roles de usuario

- Reporte PDF con IA

Asimismo, el plan involucra a todos los participantes del proyecto, incluyendo el equipo de desarrollo, responsables de calidad, equipo de pruebas y usuarios finales.

# 9. DEFINICIONES

Para una mejor comprension del presente plan, se establecen las siguientes definiciones:

- SQA (Software Quality Assurance): Conjunto de actividades que garantizan que el software cumpla con los estandares de calidad establecidos.

- API REST: Interfaz de programacion de aplicaciones basada en arquitectura REST, utilizada como backend del sistema SCORD.

- Frontend: Interfaz de usuario web desarrollada para interactuar con el sistema SCORD.

- Requerimientos: Necesidades o funcionalidades que el sistema debe cumplir.

- Pruebas de software: Proceso mediante el cual se verifica que el sistema funcione correctamente y cumpla con los requisitos definidos.

- Defecto: Error o falla detectada en el software durante el desarrollo o las pruebas.

- IA: Inteligencia Artificial, utilizada en el modulo de generacion de reportes PDF.

# 10. REFERENCIAS

Para la elaboracion de este Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software se tuvieron en cuenta las siguientes referencias:

- Documentacion de requerimientos del Sistema SCORD.

- Buenas practicas de desarrollo de software web y API REST.

- Estandares de calidad aplicados al desarrollo de sistemas informaticos.

- Documentacion tecnica del proyecto MidnvghtStudio.

- Modelo de calidad ISO/IEC 25010.

# 11. ESTANDARES Y NORMAS DE CALIDAD

Durante el desarrollo del sistema se aplicaran buenas practicas de programacion, documentacion y pruebas con el fin de garantizar la calidad del software.

El proyecto se basara en el modelo de calidad ISO/IEC 25010, el cual define caracteristicas de calidad del software como:

- Funcionalidad: el sistema debe cumplir correctamente con las funciones de gestion de jugadores, estadisticas, cronograma, evaluaciones, competencias, resultados y reportes con IA.

- Fiabilidad: el sistema (frontend y API REST) debe operar de manera estable y sin fallos durante su uso.

- Usabilidad: la interfaz web del sistema debe ser facil de utilizar para entrenadores y administradores.

- Eficiencia: el sistema debe responder de manera rapida, especialmente en consultas de estadisticas y generacion de reportes.

- Seguridad: la informacion de jugadores, evaluaciones y usuarios debe estar protegida mediante autenticacion y roles.

- Mantenibilidad: el sistema debe permitir realizar mejoras o correcciones de manera sencilla tanto en el frontend como en el backend.

- Portabilidad: el sistema web debe ser accesible desde distintos navegadores y dispositivos.

El proceso de desarrollo seguira buenas practicas basadas en el modelo Capability Maturity Model Integration (CMMI), el cual permite mejorar la calidad de los procesos mediante planificacion, control, seguimiento y mejora continua.

El equipo debera seguir estandares de codificacion, documentacion clara del codigo y control de versiones. Se realizaran revisiones tecnicas periodicas para verificar el cumplimiento de los estandares establecidos.

# 12. REVISIONES Y AUDITORIAS

Durante el desarrollo del proyecto se realizaran revisiones periodicas del software y de la documentacion generada.

Estas revisiones permitiran identificar errores, inconsistencias o incumplimientos de los requisitos establecidos tanto en el frontend como en la API REST.

Ademas, se podran realizar auditorias de calidad para verificar que el proceso de desarrollo se este llevando a cabo conforme al plan de aseguramiento de calidad.

# 13. GESTION DE RIESGOS Y DEFECTOS

Durante el desarrollo del sistema se realizara un seguimiento constante de los defectos detectados en el software.

Cada error identificado sera registrado, analizado y asignado al equipo responsable para su correccion.

Posteriormente se verificara que la solucion implementada elimine el problema y no genere nuevos defectos en el sistema. Se prestara especial atencion a errores de comunicacion entre el frontend y la API REST (como errores CORS o de autenticacion).

# 14. DOCUMENTACION Y REPORTES DE CALIDAD

Todas las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad seran documentadas durante el desarrollo del proyecto.

Se elaboraran reportes que incluyan resultados de pruebas, errores detectados, correcciones realizadas y avances del proceso de calidad.

Esta documentacion permitira realizar seguimiento al estado del sistema y garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto.

# 15. MODELO DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Para evaluar la calidad del Sistema SCORD se adopta el modelo de calidad ISO/IEC 25010, el cual define caracteristicas que permiten medir y garantizar la calidad del software.

Usabilidad

El sistema esta disenado para que entrenadores y administradores puedan interactuar con el de manera sencilla e intuitiva. Se implementaron interfaces web claras, formularios simples y navegacion estructurada para facilitar la gestion deportiva.

Seguridad

El sistema implementa mecanismos de autenticacion mediante inicio de sesion y control de acceso por roles (administrador, entrenador). Las contrasenas se almacenan mediante tecnicas de cifrado y la API REST valida los tokens de acceso en cada peticion.

Mantenibilidad

El sistema fue desarrollado con una arquitectura separada (frontend web + backend API REST) que permite realizar modificaciones o mejoras en cada capa sin afectar el funcionamiento general. Se emplean buenas practicas de programacion y documentacion del codigo.

Rendimiento

El sistema esta disenado para procesar la informacion deportiva de manera eficiente, permitiendo consultas rapidas de estadisticas, generacion de reportes PDF con IA, registro de evaluaciones y control de competencias sin generar retrasos en la operacion.

# 16. METRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Para evaluar el cumplimiento de los estandares de calidad definidos para el Sistema SCORD, se establecen las siguientes metricas:

| Metrica | Descripcion | Metodo de medicion | Valor esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta | Tiempo que tarda el sistema en responder a una solicitud (consultar jugador, registrar evaluacion, generar reporte PDF). | Medicion en segundos desde la solicitud hasta la visualizacion del resultado. | Menor a 3 segundos |
| Disponibilidad del sistema | Porcentaje de tiempo que el sistema (web y API REST) se encuentra operativo y accesible. | (Tiempo de funcionamiento / Tiempo total) x 100 | 99% de disponibilidad |
| Tasa de errores del sistema | Numero de errores presentados durante la ejecucion de operaciones del sistema. | Numero de errores detectados / Total de operaciones realizadas | Menor al 2% |
| Integridad de los datos | Garantiza que la informacion de jugadores, evaluaciones y estadisticas no se pierda ni se modifique incorrectamente. | Validacion mediante pruebas de insercion, actualizacion y respaldo de datos. | 0 perdida de datos |
| Seguridad de acceso | Control de autenticacion y acceso por roles al sistema y a la API REST. | Verificacion de tokens, gestion de roles y cifrado de contrasenas. | Acceso restringido y tokens seguros |
| Capacidad del sistema | Cantidad de usuarios que pueden utilizar el sistema simultaneamente sin afectar su rendimiento. | Pruebas de carga simulando multiples usuarios conectados. | Minimo 30 usuarios simultaneos |
| Tiempo de recuperacion | Tiempo que tarda el sistema en recuperarse ante una falla o interrupcion. | Medicion desde la deteccion de la falla hasta la restauracion del servicio. | Menor a 10 minutos |
| Precision del reporte IA | Exactitud y coherencia de los reportes PDF generados por el modulo de IA. | Revision manual de reportes generados vs datos reales del jugador. | 90% de precision en contenido |